ДУМА

НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РЕШЕНИЕ

|  | Приложение к решению Думы Новоуральского городского округа от 29.01.2025 № 4 |
| --- | --- |

О ходе очистки территории Новоуральского городского округа

в зимний период

- Мероприятия по организационно-техническому обеспечению для очистки территорий общего пользования:

1. Очистка территорий общего пользования, включая аллеи, бульвары, скверы, детские площадки на указанных территориях, осуществляется МКУ «Дорожно-коммунальная служба» в соответствии с муниципальным заданием (2802,1 тыс.кв.м).

- запас пескосоляной смеси 1 500,0 куб.м, песка – 1 550,0 куб.м, соли –650,0 т на весь зимний период.

- для уборки территорий в зимний период в наличии имеется 45 ед. снегоуборочной техники (в 2023 г. – 52 ед.), из них 9 ед. находится в ремонте.

Единовременно на линии работает от 10 до 18 ед. снегоуборочной техники.

Также в уборке задействованы ручные распределители противогололедных материалов для дворников и дорожных рабочих в количестве 2 единиц и 2 электролопаты, приобретенные в зимний период 2023-2024 гг.

3) за период с ноября 2024 года по январь 2025 года вывезено 37,0 тыс. куб.м снега, что на 34 % меньше аналогичного периода прошлого года (56, 0 тыс.куб.м).

Вывоз снега осуществляется силами учреждения.

2. По состоянию на 28.01.2025 в МКУ «ДКС» штат работников составляет: работников по комплексному обслуживанию городских территорий (дворников) 34 чел., дорожных рабочих 13 чел., водителей 40 чел., трактористов 20 чел.

1) Для увеличения штата приняты следующие меры:

- информация о вакансиях размещена в Центре занятости населения, на интернет-порталах «Работа России», «hh.ru», «Авито», официальной странице учреждений во «Вконтакте». В качестве дополнительных мер выполняется регулярное размещение объявлений о наличии вакансий на информационных досках многоквартирных домов г. Новоуральска, а также на остановках общественного транспорта;

2) С 15 октября МКУ «ДКС» работает в круглосуточном режиме, для этого изменены графики работы сотрудников, сформированы бригады сотрудников, задействованных в снегоуборочных работах (мастера, водители, трактористы, дорожные рабочие). В учреждении круглосуточно работает горячая линия по вопросам уборки городских территорий, телефон 2-53-42.

3. Содержание автомобильных дорог на территории пяти сельских населенных пунктов Новоуральского городского округа осуществляется в рамках муниципального контракта МКУ «УГХ» НГО с ИП Берсеневой К.В. (срок окончания - 30.06.2025). В зимний период по контракту выполняется: механизированная очистка автомобильных дорог, ручная очистка тротуаров, лестниц и пешеходных мостов, автобусных остановок, крышек пожарных гидрантов и подходов к ним, а также обработка проезжих и пешеходных территорий противогололедными материалами, сдвигание и последующее удаление снежных валов с обочин, въездов, перекрестков, прочистка водопропускных труб и кюветов, сбор и вывоз льда, мусора.

В зимней уборке задействовано 6 единиц снегоуборочной техники, что соответствует уровню зимнего периода 2023-2024 гг. и обеспечивает нормативное содержание дорог.

Запас противогололедных материалов, соответствующих требованиям ГОСТ 33387-2015, составляет 30 т пескосоляной смеси в с. Тарасково и д. Починок. Противогололедные материалы закупаются по мере необходимости.

- Очистка внутриквартальных (дворовых) территорий осуществляется 11 управляющими организациями.

- Мероприятия по очистке дворовых территорий.

1. По информации управляющих организаций ООО «Привокзальный плюс», ООО «Центральный», ООО «Бунарский район-1», ООО «Парковый район-1», ООО «Западный район-1», ООО «МКР 20», ООО «МКР-21» для уборки дворовых территорий, находящихся на их обслуживании, в зимний период 2024-2025 годов заключены договоры с ООО «УправдомАвто» на оказание услуг по санитарной уборке дворовых территорий МКД. С целью выполнения указанных мероприятий:

- задействовано 16 ед. техники:

- «Бобкеты» - 10 шт.;

- фронтальные погрузчики JCB - 1 шт.; TEREX - 2 шт.;

- подметально-уборочная машина НАКО - 1 шт.;

- минитрактор «Беларусь» - 2 шт.

Средства малой механизации:

- снегоотбрасыватель «CHAMPION» - 2 шт.

По состоянию на 28.01.2025 в ремонте находится следующая техника:

- «Бобкет» - 1 шт.

Достигнута предварительная договоренность со сторонними организациями на привлечение дополнительной уборочной техники.

Вопрос об увеличении парка уборочной техники и возможности привлечения большего количества дополнительной сторонней техники управляющими организациями, а также проведение собраний собственников помещений многоквартирных домов по вопросу увеличения кратности циклов механизированной очистки дворовых территорий и организации вывоза снега с территорий многоквартирных домов неоднократно обсуждался на заседаниях Штаба по уборке территорий Новоуральского городского округа в 2022-2023 гг. До настоящего времени со стороны управляющих компаний меры по данным вопросам не приняты, собрания собственников не проводились.

- создан запас противогололедных реагентов:

- минеральный галит - 8,0 т (аналогичный период в 2024 году – 9,0 т);

- песок – 48,0 куб.м ≈ 62,4 т (аналогичный период в 2024 году – 43, 0 куб.м ≈ 56,0 т).

На подъемах дворовых проездов и внутриквартальных лестницах, и частично на территории контейнерных площадок для сбора ТКО установлены металлические ящики с реагентами для ликвидации скользкости (23 шт.).

- штат дворников по состоянию на 28.01.2025 - 110 чел., в том числе по проекту «Домашний дворник» (аналогичный период в 2024 году – 121 чел., в том числе по проекту «Домашний дворник»), механизаторов 6 чел. (аналогичный период в 2024 году – 9 чел.)

Для увеличения штата в газете «Новоуральская независимая газета» и в социальных сетях регулярно размещается информация о приеме на работу механизаторов и дворников.

- По информации ООО «Организация комфортной среды» на 28.01.2025 в обслуживании находится 70 многоквартирных домов. Очистка дворовых территорий обслуживаемых домов в зимний период 2024-2025 годов осуществляется:

- специализированной техникой ООО «МСК» в рамках заключенного контракта;

- штатными дворниками в количестве 12 чел.;

- во всех дворах определены места для складирования снега;

- запас песка – 1,6 т.

Дополнительная закупка противогололедных материалов осуществляется по мере необходимости.

- Управляющие организации ООО «УК «Новая», ООО «Дельфин», ООО «СКПУ».

По информации указанных управляющих организаций для очистки дворовых территорий обслуживаемых домов в зимний период 2024-2025 годов выполняются следующие мероприятия:

1) ООО «УК «Новая» (в обслуживании 5 многоквартирных домов):

- механизированная уборка снега осуществляется ООО «Стройтехника»;

- штат дворников – 5 чел.;

- запас пескосоляной смеси – 1,0 т

2) ООО «Дельфин» (в обслуживании 11 многоквартирных домов):

- механизированная уборка снега осуществляется ООО «Стройтехника», ООО «Строймехсервис»;

- штат дворников – 4 чел. Ведется работа по доукомплектованию штата. Информация о свободных вакансиях размещена на портале trudvsem.ru;

- запас соли – 40 кг;

- запас песка – 1,5 т.

3) ООО «СКПУ» (в обслуживании 6 многоквартирных домов):

- механизированная уборка снега осуществляется ООО «Стройтехника»;

- штат дворников – 3 чел.;

- запас пескосоляной смеси – 0,15 куб.м.

4.	Контроль содержания городских и дворовых территорий в 2024 году.

Контроль качества зимней очистки осуществляется МКУ «УГХ» НГО, специалистами по административной практике Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Новоуральского городского округа, за каждым из которых закреплен определенный район города, Комиссией по благоустройству Новоуральского городского округа, а также Городским штабом по уборке территории Новоуральского городского округа.

В четвертом квартале выполнены контрольные мероприятия:

- через информационные системы обратной связи и платформу «Умный Новоуральск» с начала зимнего периода по 29.01.2025 поступило 122 обращения о необходимости очистки от снега территорий, в том числе: 63 – по городским территориям, 59 – по дворовым (за аналогичный период 2023 года – 518, из них 222 – по городским территориям, 296 – по дворовым);

- специалистами по административной практике Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Новоуральского городского округа направлено 143 обращения в адрес управляющих организаций за нарушение пп.1 п. 12-25 Правил благоустройства территории Новоуральского городского округа, утвержденных Решением Думы Новоуральского городского округа от 27.06.2012 № 81 (отсутствие своевременной очистки от снега и наледи тротуаров, парковок, проездов с асфальтовым покрытием на придомовых и отведенных территориях).