ОДОБРЕНА

решением Думы

Новоуральского городского округа

от 27.08.2025 № 88

**Концепция развития**

**инфраструктуры и кадровых ресурсов системы образования**

**Новоуральского городского округа**

**до 2030 года**

Новоуральск

2025г.

1. **Правовые основания для разработки Концепции**

Концепция разработана в соответствии с приоритетами государственной политики, обозначенными:

* в Указах Президента Российской Федерации: от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»; от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
* в национальном проекте «Молодежь и дети»;
* в государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» Стратегические приоритеты в сфере реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 года № 1642;
* в государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской области», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 19 декабря 2019 года № 920-ПП;
* в Стратегии социально-экономического развития Новоуральского городского округа до 2035 года, утвержденной решением Думы Новоуральского городского округа от 15 декабря 2021г. №149;
* в программе «Развитие системы образования в Новоуральском городском округе» на 2025-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 28 декабря 2024 года № 3703-а;
* в Программе перспективного развития системы образования Новоуральского городского округа (в части консолидированного бюджета Новоуральского городского округа), утвержденной постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 23 июня 2025 №1419-а;
* в адресной программе «Создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории Новоуральского городского округа» на 2024-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Новоуральского городского округа от 02 июля 2024 года   
  № 2035-а.

1. **Анализ текущего состояния материально-технической базы и**

**кадровой ситуации в муниципальных образовательных организациях**

Сеть образовательных организаций и учреждений сопровождения в Новоуральском городском округе (далее – ОО НГО) включает в себя 25 организаций различных уровней, в том числе МКУ «ЦБ и МТО МОУ» НГО, МБОУ ДПО «УМЦРО».

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Уровень образования | Количество ОО, ед. | Количество зданий, используемых ОО | Год постройки |
| 1. | Дошкольное образование | 5 | 29 | 1950-1970г. 16 зданий  1971-1990г. 8 зданий  1991-2014г. 5 зданий |
| 2. | Общее образование | 13 | 15 | 1950-1970г. 7 зданий  1971-1990г. 5 зданий  1991-2020г. 3 здания |
| 3. | Дополнительное образование | 5 | 8 | 1950-1970г. 1 здания  1971-1990г. 4 здания  1991-2019г. 3 здания |
| 4. | ЗДОЛ «Самоцветы |  | 12 | 1980г. - 1990г. = 12 зданий |
|  | **Всего:** | **23** | **64** |  |

Система дошкольного образования способна обеспечить местами всех детей соответствующего возраста, проживающих в округе. На 01 января 2025 года показатель обеспеченности в муниципальных детских садах составляет 111 мест на 100 детей раннего и дошкольного возраста.

Кроме того, детские сады предлагают иные вариативные формы реализации образовательных программ дошкольного образования для семей, имеющей детей младенческого и раннего возраста. Это шесть групп кратковременного пребывания для детей раннего возраста и восемь площадок КМЦ для семей, имеющих детей с 2 месяцев до 3 лет.

Сеть муниципальных общеобразовательных организаций Новоуральского городского округа включает в себя 13 муниципальных автономных общеобразовательных учреждений, в том числе два лицея, две гимназии и девять средних общеобразовательных школ, две из которых расположены в сельских территориях.

На 1 января 2025 года в общеобразовательных организациях обучается 8572 ребенка. Все муниципальные общеобразовательные организации работают в одну смену, но наполняемость отдельных классов в девяти общеобразовательных организациях (МАОУ «СОШ № 40», МАОУ «Гимназия № 41», МАОУ «СОШ № 45», МАОУ «Гимназия», МАОУ «СОШ № 49», МАОУ «СОШ № 54», МАОУ «Лицей № 56», МАОУ «СОШ № 57», МАОУ «Лицей № 58) превышает нормы санитарного законодательства.

В Новоуральском городском округе развита сеть организаций дополнительного образования, которая обеспечивает доступность и качество дополнительного образования для каждого ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и интересами.

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием составляет 84% - это 9741 чел. (на 01.01.2025г.). Для выбора детям и подросткам предоставляются более 500 образовательных программ по шести направленностям.

За пятилетний период достигнуты существенные результаты в части развития инфраструктуры системы образования, проведены ремонтные работы на сумму 242,9 млн. руб. в 12 учреждениях.

Контингент образовательных организаций напрямую связан с демографическими процессами.

На начало 2024/2025 уч. года количество обучающихся/воспитанников в образовательных организациях Новоуральского городского округа (МАДОУ и ООО) составило 11 778 человек.

В дальнейшем в системе общего образования прогнозируется количественное уменьшение контингента обучающихся. Обусловлено это снижением рождаемости детей в Новоуральском городском округе с 2017 года и изменением возрастной структуры населения.

В диаграмме представлен оценочный прогноз численности обучающихся и воспитанников в образовательных организациях Новоуральского городского округа.

Снижение численности детского населения уже отразилось на **инфраструктуре** **сферы дошкольного образования**: в течение 2021-2022 гг. из образовательной деятельности было выведено 8 зданий детских садов, в основном, застройки 50-60 годов прошлого века. В текущем 2025 году расформирован еще один детский сад в Автозаводском микрорайоне - №4 МАДОУ детский сад «Росинка».

На текущий момент эксплуатируются 28 зданий детских садов, в том числе 6 зданий малой площади (застройки 1950-1960 гг). Малые детские сады обеспечивают дошкольное образование для детей, проживающих в Центральном микрорайоне, поэтому в перспективе можно рассматривать на закрытие из них только одно здание - детский сад №40 (Чкалова, 9).

По техническому состоянию здания действующих детских садов нуждаются в проведении капитальных ремонтов, так как износ конструктивных элементов отдельных зданий составляет от 40 до 60%, так же очень высок процент изношенности внутренних инженерных сетей и оборудования. Планирование ремонтных работ в детских садах МАДОУ в прогнозируемый период представлено в приложении «Перечень мероприятий по развитию инфраструктуры образовательных учреждений Новоуральского городского округа до 2030 года».

С целью привлечения финансовых ресурсов из бюджетов других уровней для решения проблемы капитальных ремонтов в концепции предусмотрены мероприятия по вхождению Новоуральского городского округа в программу комплексных капитальных ремонтов ДОУ «Модернизация дошкольных систем образования» - запланированы капитальный ремонт д/с №6 (Автозаводской район). При отсутствии возможности финансирования ремонта данного здания и ухудшения демографической ситуации можно рассматривать вывод здания из образовательной практики.

Кроме потребности в ремонтах зданий детских садов, имеются следующие дефициты в состоянии инфраструктуры дошкольного образования:

- необходим ремонт детских прогулочных участков и территорий, прилегающих к детскому саду - в 23 детских садах;

- ремонт или устройство спортивных площадок в соответствии с требованиями санитарных норм и правил в 21 детском саду;

- требуется замена 20% технологического оборудования пищеблоков и 40% оборудования в прачечных детских садов.

К 2030 году прогнозируется снижение количества обучающихся **в общеобразовательных организациях** на 21% (ожидаемое количество школьников – 6791 человек при 8601 на 01.09.2024 года).

**Прогноз численности обучающихся/воспитанников в образовательных организациях *муниципального образования*, человек**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень образования | На начало 2024/2025 учебного года | Прогноз, уч. год | | | | |
| 2025/2026 уч. год | 2026/2027 уч. год | 2027/2028 уч. год | 2028/2029 уч. год | 2029/2030 уч. год |
| Общее образование | 8616 | 8319 | 8018 | 7657 | 7231 | 6791 |

При планировании комплектования общеобразовательных организаций необходимо решать проблему, которая уже возникла у девяти новоуральских школ: органы санэпиднадзора требуют привести наполняемость классов в общеобразовательных организациях в соответствие с нормами площади на одного обучающегося, что может быть достигнуто только за счет набора первых классов меньшей наполняемостью.

Учитывая данные обстоятельства, а также то, что динамика значительного снижения численности обучающихся ООО намечается после 2028 года, в ближайший период оптимизация сети ООО не планируется.

Вопрос о закрытии здания одной школы может быть актуализирован к 2030 году. Возможный вариант для рассмотрения - это закрытие одной из школ в Центральном районе.

По результатам проведенного анализа состояния инфраструктуры общеобразовательных организаций выявлены дефициты, требующиерешения вопросов обеспечения современной образовательной среды и качественного образования:

- здание МАУ ДО «СОШ №48» нуждается в продолжении капитального ремонта, так как проведенные ремонтные работы не обеспечили решения всех проблем, включая износ инженерных сетей;

- требуются ремонты по замене отдельных элементов и систем зданий десяти общеобразовательных организаций;

- необходимо дооснастить оборудованием пункт первичной обработки информации и оценке качества образования на базе МАОУ «СОШ №54»;

- доля школ, в которых требуется обновление материально-технической базы для занятий спортом (спортивные площадки), составляет 62%;

- оборудование предметных кабинетов частично соответствует современным нормативным требованиям: кабинеты биологии, химии, физики, информатики оснащены на 78%, кабинеты по труду – на 83%, кабинеты ОБЗР – на 66%;

- ремонт помещений пищеблоков и столовых ООО выполнен в 30% общеобразовательных школ;

- 100% школьных театров и школьных музеев требуют дооснащения.

Инфраструктура **сферы дополнительного образования** не в полной мере позволяет решать актуальные образовательные задачи, стоящие перед педагогическими коллективами учреждениями дополнительного образования, из-за имеющихся проблем:

* недостаточное количество спортивных площадей для организации тренировочного процесса, необходимых для качественной реализации программ спортивной подготовки в муниципальных спортивных школах;
* устаревшая инфраструктура для технических видов спорта МАУ ДО «СЮТ» (картодром);
* несоответствие действующему законодательству условий организации деятельности территориальной ПМПК;
* несоответствие современным требованиям технической оснащенности образовательного процесса МАУ ДО «СЮТ» и МАУ «ДО «ЦВР»;
* незавершенность мероприятий по созданию комфортных, современных условий пребывания и оздоровления детей в муниципальном лагере ЗДОЛ «Самоцветы».

Ресурсная база образовательных организаций, обеспечивающая государственные гарантии уровня и качества образования, включает в себя не только материально-технические условия.

Изменения, происходящие в системе образования, требуют **непрерывного совершенствования и развития** **кадровых условий.**

Общая численность педагогических работников в муниципальных образовательных организациях составляет 1517 человек.

Средний возраст педагогических работников составляет 47 лет, педагогов старше 50 лет в общеобразовательных организациях – 52%, в дошкольных – 35%. Таким образом, существует риск снижения численности педагогических работников за счет их увольнения в связи с выходом на пенсию.

Таким образом, несмотря на прогнозируемое количественное уменьшение контингента обучающихся в общеобразовательных организациях Новоуральского городского округа к 2030 году, проблемы обновления кадрового состава остаются актуальными из-за увеличения числа педагогов предпенсионного и пенсионного возраста, а также наличия практики использования внутреннего совместительства.

Обеспечение педагогическими кадрами в общеобразовательных организациях и организациях дополнительного образования решается за счет увеличения учебной нагрузки на работающих специалистов. Так средняя нагрузка на одного педагогического работника составляет 27,5 часов в неделю (1,5 ставки).

По данным годового статистического наблюдения, вакантные педагогические должности в общеобразовательных учреждениях муниципалитета отсутствуют. Однако, в результате проведенного мониторинга, с учетом возрастных характеристик педагогических работников общеобразовательных учреждений, потребность образовательных организаций в педагогических кадрах на 2025/2026 учебный год составляет 67 человек. Наиболее востребованы учителя: математики, русского языка и литературы, английского языка, учителя начальных классов, физики, воспитатели и музыкальные руководители.

1. **Общие положения Концепции развития инфраструктуры и кадровых ресурсов системы образования Новоуральского городского округа до 2030 года**

**Цель Концепции:** содействие развитию условий, обеспечивающих качественное доступное общее и дополнительное образование, соответствующее требованиям инновационного развития экономики, для реализации потенциала каждого ребенка с учетом его образовательных потребностей и возможностей.

**Задачи Концепции:**

1. Осуществление модернизации материально-технической и учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций в соответствие с современными требованиями в рамках программы перспективного развития образования Новоуральского городского округа.
2. Развитие кадрового потенциала образовательных организаций через реализацию мероприятий комплексной программы кадрового обеспечения муниципальной системы образования Новоуральского городского округа.

**Мероприятия, направленные на реализацию Концепции**

1. Проведение модернизации, капитальных и текущих ремонтов в муниципальных образовательных организациях, в том числе ЗДОЛ «Самоцветы», согласно приложению «Перечень мероприятий по развитию инфраструктуры образовательных учреждений Новоуральского городского округа до 2030 года».
2. Реализация мероприятий по улучшению инфраструктуры образовательных организаций для занятий физической культуры и спорта (МАУ ДО «СШ № 2», МАУ ДО «СШ № 4;», МАУ ДО «СЮТ», стадионы МАОУ «СОШ № 40», МАОУ «СОШ№ 48», МАОУ «СОШ № 54», спортивные площадки в детских садах).
3. Обновление инфраструктуры 13 общеобразовательных организаций, предназначенных для развития математического и естественно-научного образования, системы предпрофильных и профильных классов в соответствии с ФГОС, кабинетов для организации воспитательной работы.
4. Модернизация условий для проведения процедур оценки качества

образования, предусмотренных федеральным законодательством, в том числе дооснащение пункта первичной обработки информации и оценки качества образования оборудованием (МБОУ ДПО «УМЦРО», МАОУ «СОШ № 54»).

1. Переоснащение материально-технической базы организаций дополнительного образования в целях реализации современных образовательных задач (МАУ ДО «СЮТ», МАУ ДО «ЦВР», МАУ ДО «СШ № 2», ЗДОЛ «САМОЦВЕТЫ», МАУ ДО «ЦДК» для ПМПК).
2. Реализация мероприятий в целях устранения кадрового дефицита:

* системная работа по ориентированию выпускников школ на педагогические профессии через деятельность психолого-педагогического класса, педагогического отряда и целевого обучения;
* заключение договоров на целевое обучение;
* заключение соглашений о сотрудничестве по подготовке педагогических кадров для системы образования Новоуральского городского округа с педагогическими вузами и учреждениями среднего образования;
* предоставление жилых помещений педагогическим работникам в соответствии с адресной программой «Создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории Новоуральского городского округа» на 2024-2030 годы.

**Ожидаемые результаты реализации Концепции**

По итогам реализации Концепции предусматривается достижение следующих результатов.

1. Капитальный ремонт детского сада №6 МАДОУ детский сад «Росинка» за счет участия впрограмме Министерства просвещения России по капитальному ремонту ДОУ «Модернизация дошкольных систем образования».
2. Капитальный ремонт МАОУ «СОШ № 48», а также текущий ремонт образовательных организаций.
3. Ремонт спортивных площадок в образовательных организациях (МАОУ «СОШ № 48», МАОУ «СОШ № 40», МАОУ СОШ № 54», МАУ ДО «СШ № 2», МАУ ДО «СШ № 4»).
4. Модернизация материально-технической и учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций.
5. Наличие не более 1,0% вакантных должностей педагогических работников в общей численности педагогических работников в муниципальных образовательных организациях.
6. Выделение служебного жилья для иногородних педагогов ежегодно 10 педагогическим работникам.
7. Обновление материально-технической базы ЗДОЛ «Самоцветы» в соответствие с нормативными требованиями.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | *Приложение к Концепции развития*  *инфраструктуры и кадровых ресурсов системы образования Новоуральского*  *городского округа до 2030 года* | | |
| **Перечень мероприятий по развитию инфраструктуры образовательных учреждений  Новоуральского городского округа до 2030 года** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***тыс. руб.*** |
|  | | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1.** | **Дошкольные образовательные организации** | |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка проектно сметной документации на благоустройство территории | | 0,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания (федеральные и областные средства за счет участия в программе по модернизации детских садов) | | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Благоустройство территории | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *МАДОУ «Росинка» Детский сад № 6 "Дельфин"* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 1.2 | Капитальный ремонт по замене оконных блоков на ПВХ конструкции | | 4 325,00 | 4 400,00 | 4 500,00 | 4 600,00 | 4 700,00 |
| *(детский сад № 52 МАДОУ «Страна чудес», детский сад № 9 МАДОУ «Росинка», детский сад № 35 МАДОУ «Росток», детский сад № 48 МАДОУ «Росток», детский сад № 10 МАДОУ «Гармония»* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 1.3 | Капитальный ремонт по благоустройству территории | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,00 | 11 000,00 |
| *(детский сад № 26 МАДОУ «Родничок», детский сад № 11 МАДОУ «Росинка»)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 1.4 | Капитальный ремонт кровли здания | | 500,00 | 10 000,00 | 500,00 | 10 000,00 | 500,00 |
| *(детский сад № 12 МАДОУ «Страна чудес», детский сад № 42 МАДОУ «Росток»)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 1.5 | Капитальный ремонт фасадов зданий | | 0,00 | 500,00 | 4 500,00 | 600,00 | 5 000,00 |
| *МАДОУ детский сад «Росинка», МАДОУ детский сад «Росток»)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 1.6 | Обследование зданий детских садов | | 1 341,00 | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 |
| *(МАДОУ детский сад «Гармония», МАДОУ детский сад «Страна чудес», МАДОУ детский сад «Росинка», МАДОУ детский сад«Росток», МАДОУ детский сад «Родничок»)* | |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Капитальный ремонт по замене инженерных сетей | | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 900,00 |
| *(МАДОУ детский сад «Гармония», МАДОУ детский сад «Страна Чудес», МАДОУ детский сад «Росинка», МАДОУ детский сад«Росток»)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 1.8 | Ремонт или устройство спортивных площадок | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| *(МАДОУ детский сад «Гармония», МАДОУ детский сад «Страна чудес")* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 1.9 | Аварийные работы | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| *(МАДОУ детский сад «Гармония», МАДОУ детский сад «Страна чудес», МАДОУ детский сад «Росинка», МАДОУ детский сад«Росток»)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ДОО:** | | | **9 666,00** | **20 000,00** | **271 100,00** | **33 200,00** | **28 900,00** |
| *в т.ч. федеральные/областные средства* | | | *0,00* | *0,00* | *115 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *в.т.ч. средства местного бюджета* | | | *9 766,00* | *20 000,00* | *156 100,00* | *33 200,00* | *28 900,00* |
| **2.** | **Общеобразовательные организации** | | | | | | |
| 2.1 | Капитальный ремонт подпорной стены и ограждения стадиона | | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт стадиона | | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40»* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 2.2 | Капитальный ремонт пищеблока | | 23 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт стадиона | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63 427,19 | 0,00 |
| Капитальный ремонт здания | | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 |
| *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 48»* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 2.3 | Капитальный ремонт стадиона | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 280,40 |
| *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 54»* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 2.4 | Капитальный ремонт по замене оконных блоков на ПВХ конструкции | | 5 638,47 | 5 700,00 | 5 800,00 | 5 900,00 | 6 000,00 |
| *(МАОУ «Школа-интернат № 53», МАОУ «Школа с. Тарасково», МАОУ «Лицей № 58», МАОУ «СОШ № 40»)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 2.5 | Капитальный ремонт по замене асфальтового покрытия, крылец | | 27 067,71 | 10 000,00 | 11 000,00 | 14 500,00 | 16 500,00 |
| *(МАОУ «Лицей № 56», МАОУ «Гимназия», МАОУ «Гимназия № 41», МАОУ «СОШ № 45», МАОУ «СОШ № 48»)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 2.6 | Капитальный ремонт по замене инженерных сетей, отопления | | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 700,00 | 1 800,00 | 1 900,00 |
| *(МАОУ «СОШ № 45», МАОУ «СОШ № 58», МАОУ «Школа-интернат № 53»* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 2.7 | Демонтаж, уборка строительного мусора и планировка территории после демонтажа здания МАОУ "Гимназия", расположенное по адресу: Свердловская область, г. Новоуральск. ул. Юбилейная, 7 Б/3 | | 1 516,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт ограждения территории | | 8 318,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *(МАОУ «Гимназия»)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 2.8 | Капитальный ремонт по ремонту кровли здания | | 5 900,00 | 500,00 | 10 500,00 | 600,00 | 10 560,00 |
| *(МАОУ «Школа-интернат № 53», МАОУ «Школа с. Тарасково»)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| 2.9 | Аварийные работы | | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| *(МАОУ «СОШ №№)* | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ОО:** | | | **77 941,59** | **69 800,00** | **99 000,00** | **116 227,19** | **126 240,40** |
| *в т.ч. федеральные/областные средства* | | | *17 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *в.т.ч. средства местного бюджета* | | | *60 941,59* | *69 800,00* | *99 000,00* | *116 227,19* | *126 240,40* |
| **3.** | **Организации дополнительного образования** | | | | | | |
| 3.1 | Капитальный ремонт по замене оконных блоков на ПВХ конструкции | | 2 684,00 | 2 791,00 | 2 903,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт подпорной стены | | 600,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка проектно-сметной документации и капитальный ремонт стадиона | | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 65 000,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт кровли здания (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | | 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *(МАУ ДО «СШ № 4)* | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 3.2 | Капитальный ремонт по замене асфальтового покрытия | | 0,00 | 100,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *(МАУ ДО «ЦВР»)* | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 3.3 | Разработка ПСД и проведение ремонтных работ наружного освещения ЗДОЛ «Самоцветы» (замена опор освещения) | | 1 000,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт парапетов и фасада зданий спальных корпусов ЗДОЛ «Самоцветы» | | 0,00 | 1 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 |
| Благоустройство территории ЗДОЛ «Самоцветы»  (геодезическая съемка, асфальтирование территории, снос аварийной стенки, ремонт отмостки здания корпуса 7Г) | | 100,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт по созданию безбарьерной среды и архитектурной доступности для детей всех групп здоровья в клубе-столовой ЗДОЛ «Самоцветы» | | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| Разработка проектно-сметной документации и выполнение работ по капитальному ремонту электрооборудования ТП-5 | | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт по устройству второй линии электроснабжения для второй категории потребителей с закольцовкой корпусов 7Д, 7Г,8Б от ТП-5 | | 0,00 | 1 287,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| *(ЗДОЛ «САМОЦВЕТЫ»)* | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 3.4 | Капитальный ремонт по замене асфальтового покрытия | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт футбольного поля (Общая стоимость работ 16,0 млн. руб. - 50% через «Радиус доверия») | | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Капитальный ремонт корта «Надежда» | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 25 000,00 |
| Капитальный ремонт стадиона | | 0,00 | 0,00 | 26 626,00 | 0,00 | 0,00 |
| *(МАУ ДО «СШ № 2»)* | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 3.5 | Капитальный ремонт кровли здания (в т.ч. разработка проектно-сметной документации) | | 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Разработка ПСД на капитальный ремонт картодрома | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| *(МАУ ДО «СЮТ»)* | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 3.6 | Капитальный ремонт здания | | 16 699,70 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| *(МАУ ДО «ЦДК»)* | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |
| 3.7 | Аварийные работы | | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| *(МАУ ДО)* | |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО ПО ДОП:** | | | **33 083,70** | **53 778,64** | **84 029,00** | **96 000,00** | **37 000,00** |
| *в т.ч. федеральные/областные средства* | | | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |
| *в.т.ч. средства местного бюджета* | | | *33 083,70* | *53 778,64* | *84 029,00* | *96 000,00* | *37 000,00* |
|  | | | | | | | |
| **4.** | **Приобретение дорогостоящего оборудования** | | | | | | |
| 4.1. | *(МАУ ДО «ЦВР»)* | |  |  |  |  |  |
| проекционное оборудование с установкой для видеотрансляции в зрительном зале | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| мебель и оборудование в корпус 7Д З**ДОЛ "Самоцветы"** | | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| уличное оборудование : скамейки и качели **ЗДОЛ "Самоцветы"** | | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| 4.2. | *(МАУ ДО «СЮТ»)* | |  |  |  |  |  |
| Робонаборы (12 шт.) | | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ноутбики + квадрокоптеры (12 шт) | | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Веломобили (10 шт) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 |
| Лазерный станок (1 шт) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
|  | | | | | | | |
| 4.3. | *(МАУ ДО «ЦДК»)* | |  |  |  |  |  |
| Компьютерное оборудование, оргтехника мебель для ПМПК | | 1 595,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| 4.4. | *(МБОУ ДПО УМЦРО/ МАОУ СОШ №54)* | |  |  |  |  |  |
| Компьютерное оборудование и оргтехника для пункта первичной обработки информации | | 2 893,70 | 2 188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | | | | | | |
| 4.5. | *(МАДОУ)* | |  |  |  |  |  |
| Приобретение технологического оборудования в пищеблоки и прачечные детских садов | | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
|  | | | | | | | |
| **ИТОГО ПО ОБОРУДОВАНИЮ:** | | | **13 788,80** | **5 688,80** | **4 000,00** | **4 000,00** | **4 000,00** |
|  | | | | | | | |
| **ИТОГО В ГОД:** | | | **134 480,09** | **149 267,44** | **458 129,00** | **249 427,19** | **196 140,40** |
|  | | | | | | | |
|  |  | *в т.ч. федеральные/областные средства* | *17 000,00* | *0,00* | *230 000,00* | *0,00* | *0,00* |
|  |  | *в.т.ч. средства местного бюджета* | *117 480,09* | *149 267,44* | *228 129,00* | *249 427,19* | *196 140,40* |
|  | | | | | | | |
| **5** | **Предоставление жилых помещений педагогическим работникам в соответствии с адресной программой** | | | | | | |
| 5.1 | *Выделение квартир для молодых специалистов в соответствии с адресной программой «Создание условий для обеспечения жильем отдельных категорий граждан на территории Новоуральского городского округа на 2024 — 2030 годы»* | |  |  |  |  |  |
| Количество квартир педагогическим работникам | | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |